BÀI TẬP THỰC HÀNH

Xây Dựng Product Backlog & Vận Hành Luồng Scrum Trên Trello (Dự Án GoMart)

# 1. Tổng Quan Dự Án GoMart & Tiêu Chí DEEP

Trong vai trò Product Owner (PO) của dự án ứng dụng đi chợ hộ GoMart, nhiệm vụ là phân tích danh sách ý tưởng thô, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo tiêu chí P (Prioritized) trong bộ tiêu chí DEEP (Detailed appropriately – Estimated – Emergent – Prioritized), sau đó thiết lập và vận hành luồng làm việc trên công cụ Trello cho Sprint 1 (2 tuần).

# 2. Sắp Xếp Product Backlog & Phân Loại Label Màu

Các yêu cầu được ưu tiên hàng đầu dựa trên Giá trị mang lại cho khách hàng (không ưu tiên theo góc độ kỹ thuật). Hệ thống gán màu Label gồm: Đỏ (Cao / Rất cao), Vàng (Trung bình), và Xanh lá (Thấp).

| Thứ tự ưu tiên | Mã / Tên Card tính năng | Mức độ giá trị | Label màu trên Trello | Ghi chú ưu tiên (Tiêu chí P) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vị trí 1 (Top 1) | Gio hang va dat don di cho | Rất cao | Red (Đỏ) | Tính năng cốt lõi tạo ra doanh thu & luồng giao dịch chính. |
| Vị trí 2 | Chon sieu thi trong ban kinh 3km | Cao | Red (Đỏ) | Đảm bảo tính khả thi về khoảng cách giao hàng nhanh. |
| Vị trí 3 | Thanh toan bang the ATM noi dia | Cao | Red (Đỏ) | Cung cấp phương thức thanh toán phổ biến. |
| Vị trí 4 | Dang nhap bang Google | Trung bình | Yellow (Vàng) | Tối ưu trải nghiệm tiện ích đăng nhập nhanh cho người dùng. |
| Vị trí 5 | Chat voi nguoi di cho ho | Thấp | Green (Xanh lá) | Tính năng bổ trợ giao tiếp ở các pha sau. |
| Vị trí 6 | Danh gia nguoi di cho ho | Thấp | Green (Xanh lá) | Tính năng phản hồi dịch vụ sau khi đơn hàng hoàn tất. |

# 3. Hướng Dẫn Chi Tiết Thao Tác Trên Trello (Bước 1 đến Bước 8)

Bước 1: Tạo Board mới
Truy cập trello.com, chọn 'Create new board'. Đặt tên Board: GoMart - Scrum Board. Thiết lập Quyền riêng tư (Visibility) là Private (Riêng tư).

Bước 2: Thiết lập 5 List chuẩn Scrum
Tạo đúng 5 cột danh sách theo thứ tự từ trái sang phải:
1. Product Backlog
2. Sprint Backlog
3. In Progress
4. In Review
5. Done

Bước 3: Tạo & Sắp xếp Card
Tại cột Product Backlog, tạo 6 Card tương ứng với 6 ý tưởng thô. Kéo thả để sắp xếp lại theo vị trí ưu tiên giảm dần từ trên xuống dưới:
1. Gio hang va dat don di cho
2. Chon sieu thi trong ban kinh 3km
3. Thanh toan bang the ATM noi dia
4. Dang nhap bang Google
5. Chat voi nguoi di cho ho
6. Danh gia nguoi di cho ho

Bước 4: Gán Label màu
Mở từng Card, chọn 'Labels' và gán màu theo quy ước:
• Đỏ (Red): Gio hang va dat don di cho, Chon sieu thi trong ban kinh 3km, Thanh toan bang the ATM noi dia
• Vàng (Yellow): Dang nhap bang Google
• Xanh lá (Green): Chat voi nguoi di cho ho, Danh gia nguoi di cho ho

Bước 5: Mời thành viên (Share Board)
Nhấn nút 'Share' ở góc trên màn hình, nhập email phụ để mời 2 thành viên. Đặt Tên hiển thị (Display Name) hoặc Profile Name gợi nhớ theo vai trò: dev_backend và qa_tester.

Bước 6: Cấu hình chi tiết Card Sprint 1
Mở Card 'Gio hang va dat don di cho':
• Thêm Checklist tên 'Cong viec chi tiet' gồm 3 mục:
  1. Thiet ke UI gio hang
  2. Code API tao don
  3. Test luong dat don
• Gán Members: dev_backend, qa_tester và PO.
• Đặt Due date (Hạn chót): Ngày cuối Sprint 1 (ví dụ: sau 2 tuần) kèm cài đặt Nhắc nhở (Reminder) trước 1 ngày (1 day before).

Bước 7: Vận hành luồng dịch chuyển Card chuẩn Scrum
Thực hiện dịch chuyển Card qua các cột theo đúng tiến độ thực tế:
• Kéo Card từ Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress.
• Khi thực hiện xong thiết kế và code, tích chọn 2/3 mục checklist ('Thiet ke UI gio hang' và 'Code API tao don') → Kéo Card sang cột In Review.
• Sau khi tester nghiệm thu thành công mục cuối ('Test luong dat don'), tích nốt 3/3 checklist → Kéo Card sang cột Done.
• Lưu ý: 5 Card còn lại giữ nguyên tại cột Product Backlog.

Bước 8: Chụp ảnh màn hình báo cáo
Chụp toàn bộ giao diện Board Trello sau khi hoàn tất luồng vận hành trên và lưu tệp hình ảnh với tên: gomart_sprint1_board.png.

# 4. Trạng Thái Của Trello Board Sau Khi Hoàn Thành Sprint 1

| Tên List (Cột) | Số lượng Card | Danh sách Card & Trạng thái chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1. Product Backlog | 5 Cards | • Chon sieu thi trong ban kinh 3km (Red) • Thanh toan bang the ATM noi dia (Red) • Dang nhap bang Google (Yellow) • Chat voi nguoi di cho ho (Green) • Danh gia nguoi di cho ho (Green) |
| 2. Sprint Backlog | 0 Card | (Trống - Đã chuyển hết sang luồng thực thi trong Sprint) |
| 3. In Progress | 0 Card | (Trống - Đã hoàn thành các công việc lập trình & thiết kế) |
| 4. In Review | 0 Card | (Trống - Đã qua bước kiểm thử và nghiệm thu) |
| 5. Done | 1 Card | • Gio hang va dat don di cho (Red) - Checklist: 3/3 hoàn thành (Đã tích đủ) - Members: dev_backend, qa_tester, PO - Due date: Đã hoàn tất đúng hạn |

# 5. Đối Chiếu Bảng Kiểm Đánh Giá (Checklist Audit)

✔ Đúng cấu trúc: Board GoMart - Scrum Board chuẩn 5 List: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → In Review → Done đúng thứ tự từ trái sang phải.

✔ Đúng thứ tự ưu tiên: Card nằm ở vị trí số 1 là 'Gio hang va dat don di cho' (giá trị Rất cao). Không đưa 'Dang nhap bang Google' lên đầu vì ưu tiên theo giá trị khách hàng (tiêu chí P trong DEEP).

✔ Đúng luồng vận hành: Card 'Gio hang va dat don di cho' ở cột Done có hiển thị đủ Checklist 3/3 (chỉ chuyển sang Done sau khi hoàn thành kiểm thử nghiệm thu 3/3).

✔ Đúng phân công: Card rời khỏi Product Backlog đã được gán đầy đủ tối thiểu 1 Member (dev_backend, qa_tester) và 1 Due date kèm nhắc nhở trước 1 ngày.

✔ Đúng phạm vi Sprint: Sprint 1 chỉ kéo duy nhất 1 Card 'Gio hang va dat don di cho' vào Sprint 1; cột Product Backlog giữ nguyên đúng 5 Card còn lại.